报告编制合同

| 项 目 名 称： | 长新树脂 (广东)有限公司二期工程建设项目环境影响评价 |
| --- | --- |
| 甲方（委托方）： | 珠海汇华环境有限公司 |
| 乙方（承接方）： |  |
| 签 订 时 间： | 2024年3月 |
| 签 订 地 点： | 广东省珠海市 |

本合同甲方委托乙方就长新树脂 (广东)有限公司二期工程建设项目环境影响评价提供环评报告书编写服务并且通过批复才能支付报酬，项目地点位于珠海市金湾区南水镇珠海大道9523 号。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条  乙方进行报告编制协作的内容、要求和方式：

1、报告编制内容：

乙方编制1个项目环境影响报告书，报告书符合技术评估要求；甲方按乙方要求提供项目相关环评资料；乙方协助建设方按规定配合有关上级和政府部门的评审，按照评审意见完善环境影响报告书修改并形成正式报告书；乙方协助建设方取得珠海市生态环境局的环评批复。

2、报告编制要求：

乙方环评报告符合有关规程、规范要求，切实可行；乙方编制的环境影响报告书应对建设方项目全过程负责，并保证按时、按质和按量完成编写内容，技术上达到相关部门的审批要求。

3、报告编制方式：

按照国家和地方环境保护法律、法规、标准和规定的要求，对本项目的建设变动可能产生的环境影响进行评价，提出污染防治的对策，按环境影响评价技术规范要求编写环境影响报告书。

第二条  乙方应按下列要求完成报告编制工作：

1、报告编制地点：广东省珠海市。

2、报告编制进度安排：

（1）乙方应于收资完成后60日内完成长新树脂 (广东)有限公司二期工程建设项目环境影响评价报告书并拿到批复。

（2）甲方未能按时提供项目环评所需的基础资料，以致影响乙方的工作正常开展和统筹计划安排时，乙方则按实际交付资料的时间相应顺延提交项目环评报告送审成果的时间。

第三条  为保证乙方有效进行报告编制工作，甲方应当向乙方提供下列基础资料和协作事项，并对资料的有效性、真实性负责：

1、及时提供建设项目技术、设计资料。

2、提供工作条件：

（1）为乙方提供现场工作方便；

（2）提供所需的其他相关资料和情况，协助甲方赴相关行政主管部门和主管单位办理出具相关证明文件和相关资料。

（3）如甲方未按有关文件完善与主体工程相配套的环保设施，则相当于推迟资料提供的时间，乙方提交成果的时间也顺延。

3、甲方应该依本合同规定按时向乙方支付费用。

第四条  甲方向乙方支付报告编制报酬及支付方式为：

1、报告编制报酬总额为（含税）：人民币壹，包括环评报告书的编写费和税费。

2、报告编制报酬分一期支付：

款项在报告书通过专家评审并取得环评批复后乙方开具6%技术服务发票，甲方收到发票后5个工作日内，甲方支付乙方合同金额的100％，即支付乙方人民币。

3、甲方支付乙方费用方式：电汇。

第五条  双方确定按照《保密法》有关规定履行本合同应遵守的保密义务，双方对对方提供的技术资料有保密责任，无对方许可，不能将对方的技术资料转让给无关方。

第六条 本合同的变更必须由各方协商一致，并以书面形式确认。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在10天内予以答复;逾期未予答复的，视为同意：

1、甲方未按规定期限或规定数额付款。

2、乙方未按规定期限或规定要求执行相关计划。

3、方案出现重大变更，乙方有权根据增加工作量提出咨询报酬变更及进度变更。

4、由于国家有关技术标准、技术要求和审批政策变更等客观原因，乙方有权根据增加工作量提出进度变更。

第七条 双方确定，按以下标准和方式对乙方提交的报告编制工作成果进行验收：

1、乙方提交报告编制成果的形式：提交评审合格的环境影响报告书一式三份,相应配套电子版一份。

2、报告编制工作成果的验收标准：环境影响评价文件满足环评审批部门的技术要求并取得批复。

第八条 双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

（一）乙方违约

1、合同履行期间，乙方无正当理由要求终止或解除合同（非甲方原因造成），应按合同总额的20％向甲方支付违约金，并须返还甲方已支付的全部费用。

2、由于报告书的深度不够引起返工，乙方必须完善报告直至满足报批要求，否则甲方视造成的时间延误和费用损失，可扣除合同总额10％的违约金。

3、如乙方无故不按合同规定的时间提交报告书，则每延迟一日，须向甲方支付合同总额千分之一的违约金，最高不超过合同总额的10%；如由于甲方提交资料不齐等原因，则乙方提交报告书的时间依次顺延。

（二）双方一致同意如果报告编制内容、范围、时限发生重大变化，或者项目进行过程中有新规范、新政策或新标准执行，导致乙方实际工作量发生根本性变化，双方应就本合同条款进行相应协商调整。项目若涉及依托工程变动不在本合同工作范围内。

第九条  双方确定：

1、在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的报告编制工作成果所完成的新的技术成果，归   甲    方所有。

2、在本合同有效期内，乙方利用甲方提交的报告编制工作成果所完成的新的技术成果，归    双   方所有。

第十条  双方确定，在本合同有效期内，甲方指定袁令仪（13112328838）为甲方项目联系人，乙方指定                为乙方项目联系人，以协调甲、乙方的合作事宜。项目联系人承担以下责任：

1、甲方联系人负责联系有关技术资料的往来、进度情况及成果交付；

2、乙方联系人负责汇报工作进度、监督甲方支付情况及成果提交。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十一条  双方一致同意如果报告编制内容、范围、时限等发生重大变化，导致乙方实际工作量发生根本性变化，双方应就本合同条款进行相应协商调整。发生不可抗力的意外事件，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同，由此造成的损失由甲乙方各自承担。不可抗力事件发生后遭受不可抗力事件影响的一方应在不可抗力事件发生后10天内书面告知对方不可抗力事件的发生及其影响后果，双方协商处理善后事宜。本合同所约定的全部事项完成后，本合同即终止。

第十二条  双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第  2   种方式处理；

1、提交      仲裁委员会仲裁；

2、依法向甲方所在地人民法院起诉。

第十三条  双方确定，本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释按国家行业规范用语及行业习惯用语解释。

第十四条 与履行本合同有关的条件，经双方以书面方式确认后，为本合同的组成部分。

第十五条 双方约定本合同其它相关事项为：本合同未尽事宜由双方协商确定。

第十六条　本合同一式肆份，双方各执两份，具有同等法律效力。

第十七条　本合同经双方签字（或签章）盖章后生效。

| 甲方：珠海汇华环境有限公司（盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 或委托代理人： | 或委托代理人： |
| 通讯地址：珠海市金湾区南水镇南水大道575号 | 通讯地址： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行账号： | 银行账号： |