合同编号：_______________

建设工程监理合同

第一部分  协议书

委托人（全称）：珠海汇华产业发展服务有限公司

监理人（全称）： ***********有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

- 一、工程概况

1. 工程名称：2024年汇华充电站投建项目；

2. 工程地点： 珠海市；

3. 工程规模：珠海市范围内各类新能源充电站建设

4. 暂定工程建筑安装工程费：945万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

- 三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 成交通知书；

3. 投标文件；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

- 四、总监理工程师

总监理工程师姓名： ***，身份证号码：                  ，注册号：          。

- 五、签约酬金（含税）

本项目采用费率成交，成交费率为***%，监理收费按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）所载标准乘以成交费率计算，其中工程专业调整系数取[1.0]，工程复杂程度调整系数取[1.0]，附加调整系数取[1.0]。

暂定合同总价为 ¥        万元，大写：人民币          （以暂定建安费 945万元作为计算工程监理服务费的计算基价）。

包括：

1. 监理酬金（含税）： 以实际项目金额为准 。

2. 相关服务酬金：           /                 。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：             /        。

（2）设计阶段服务酬金：             /        。

（3）施工及保修阶段服务酬金： /             。

（4）其他相关服务酬金：          /           。

- 六、期限

1. 监理期限：

自     年  月  日始，至      年  月  日止。

与工程施工合同工期、保修期相同。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自   /   年 / 月 / 日始，至   /   年 / 月 / 日止。

（2）设计阶段服务期限自   /   年 / 月 / 日始，至   /   年 / 月 / 日止。

（3）施工及保修阶段服务期限自   /   年 / 月 / 日始，至   /   年 / 月 / 日止。

（4）其他相关服务期限自   /   年 / 月 / 日始，至   /   年 / 月 / 日止。

- 七、双方承诺

- 1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

- 2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

- 八、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：  珠海市高栏港经济区              。

3. 本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，双方各执

肆 份。

| 委托人：珠海汇华产业发展服务有限公司（盖章） | 监理人： 有限公司（盖章） |
| --- | --- |
| 住所：珠海市金湾区平沙镇升平大道东336号厂房218室 | 住所： |
| 邮政编码：519050 | 邮政编码： |
| 法定代表人或其授权的代理人：（签字） | 法定代表人或其授权的代理人：（签字） |
| 开户银行：交通银行珠海港区分行 | 开户银行： |
| 账号：444000918018010034788 | 账号： |
| 联系人： | 联系人： |

第二部分  通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议，提交监理周报及监理月报；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

（23）监理工程师应检查、复核施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施，签署意见，应对施工单位在施工过程中报送的施工测量放线成果进行查验。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人同意后方可更换。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

本项目委托代表：吴冠阳（电话13160678678）负责施工过程中各单位的协调工作，并负有检查和监察的责任。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1监理人未经委托人同意擅自更换项目总监理工程师的，每更换一次，委托人有权扣减监理费5万元；监理人更换的项目监理机构其他监理人员资质水平无法满足本项目监理需求的，则每更换一人次，委托人有权扣减监理费5万元。

4.1.2 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.3上述扣减及赔偿金额经确定后，委托人有权从应付的监理费中自行扣除，监理人不得有异议。

4.1.4 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 结算原则及支付

5.1 结算原则

详见专用条款

5.2 支付要求

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书（支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额）及中华人民共和国大陆地区等额有效发票（包括增值税发票金额、时间、税率等）等资料并经获委托人审查通过，否则，委托人有权顺延付款或扣除相应的税金后支付，由此造成的付款延误相关的全部损失由监理人承担。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应做相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应做相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应做出合理安排，使开支减至最小。

由于合同解除给双方造成的损失，双方各自承担。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应按照监理人实际完成工作量支付监理与相关服务的酬金，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应按照监理人实际完成工作量支付监理与相关服务的酬金，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。由此造成的损失双方各自承担。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.2 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3守法诚信

监理人及其工作人员不得从事与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.4 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.5 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.6著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第三部分  专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用   /   。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：   /   。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：施工准备阶段、施工及保修阶段，投资控制、质量控制、进度控制、组织协调、合同管理、安全监理，及协调委托人办理工程前期阶段报建等其他事项。

2.1.2 监理工作内容还包括：

（1）审核工作：除按监理规范的具体要求以外，还应重点完成以下工作：对前期发生的各类工程数量进行审核和预结算工程量的审核：按《珠海经济特区政府投资项目管理条例》的规定进行监理，严格控制变更和现场签证，并按变更审批程序办理有关审批程序。

（2）施工阶段：负责落实本工程投资、工期的控制及管理工作；负责工程施工过程质量和安全生产、文明施工等方面的控制及管理工作；主要部位实行旁站监理；对工程建设合同管理和信息管理；督促施工单位落实安全生产和文明施工措施，监督施工单位为施工人员购买意外伤害保险；必须按国家、省、市有关规定进行监理，严格按施工招标文件及合同对风险包干内容、工程设计变更和现场工程量进行辨别和确认，并按设计变更审批程序办理有关审批手续；协助委托人协调有关单位间的工作关系，收集整理工程信息和档案资料与合同管理等委托人委托的与本工程相关的其他监理服务工作。

（3）保修期阶段：负责定期（每年不少于4次）检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，审核修复费用。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：      /      。

2.2.2 相关服务依据包括：      /      。

2.3项目监理机构和人员

2.3.1 项目主要监理人员专业及人数要求：监理人须为本项目设立项目管理机构，项目管理机构人员配备须符合《珠海市建设工程施工现场管理人员配备暂行办法》（珠规建建〔2010〕48号）规定及委托人要求，并在合同签订前将项目管理人员配置情况报委托人备案。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

（1）具备房屋建筑工程监理丙级并同时具备电力工程监理乙级或以上资质。

（2）拟投入本工程的项目负责人（即总监理工程师）必须具有注册监理证书，专业为房屋建筑工程及电力工程专业，需提供社保部门出具的近3个月或以上（截止至招标公告发布之日起的上一个月）社保证明材料，现场监理工程师需持相关证书上岗。

（3）项目负责人应当具有监理工程师资格且与投标项目负责人一致。

（4）在监理服务过程中，委托人有权视工程进展情况调整相关人员驻场人数。如果委托人提出增加监理人员的要求，监理人必须无条件执行。

2.3.4 更换监理人员的其他情形：监理人员与承包人串通给委托人或工程造成损失的。

2.3.5 若因各种因素导致停工，在停工期间依旧为有效监理期，委托人不会额外支付监理费用，但监理单位现场留守人员不得少于2人，以监督现场整改及复工。如停工时间过长，可视现场情况与委托人协商安排留守人员。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：           /           。

- 在涉及工程延期   /  天内和（或）金额   /   万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：                               /            。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项报告）、时间和份数：委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

2.7 使用委托人的财产

由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：      /   。

监理人应在本合同终止后   /   天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：    /    。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：     /     。

3.6 答复

委托人同意在7个工作日内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人工作的要求

- （1）只要项目现场有施工，监理工程师必须在场旁站，把控施工质量、安全，并对隐蔽工程做好相关记录，对不规范不合格施工提出整改意见。监理工程师迟到或缺勤两次以上或监理工程师有两次或以上没有发现质量问题，建设单位有权解除合同，并要求监理人承担因此造成的全部损失。若委托人发现监理工程师未能按委托人要求驻场，缺勤第一次，扣罚监理费2000元，监理工程师迟到或缺勤两次以上解除合同。主要部位、关键部位不实行旁站监理的，每次扣减监理费（500）元。

（2）主监理公司安排的项目总监和现场监理工程师必须具备充电站经验以及强弱电专业能力,甲方如发现乙方现场监理工程师无法履行其职责，有权要求乙方在2个工作日内无条件更换现场监理工程师，乙方逾期更换的，每逾期一日，扣减监理费（500）元，如果更换两次或以上可解除合同；

（3）监理必须对所有设备和材料入场检查核对，并做好相关记录。日常工程报验资料应督促施工单位及时完成并及时签署，若因监理人员责任造成进度延误等，每推迟一天扣监理费5000元。

（4）委托人通知有关监理人员及时处理工程有关问题，监理人员应及时到位处理。无特殊原因若不及时到场，每次扣监理费10000元，情节严重的解除合同并取消监理人在汇华集团工程监理投标的资格。

（5）因监理不力，导致质量或安全事故的，每发生一次扣减监理费5万元，并赔偿由此给委托人或者第三方造成的全部损失。情节严重的解除合同并取消监理人在汇华集团工程监理投标的资格。

（6）工期计算之日起30个日历天内，监理人须准备齐全监理人应提交报建所需的一切资料，否则予以处罚合同价的2%；若50个日历天内未备齐，予以处罚合同价的5%；若60个日历天内未备齐，委托人有权予以解除合同，由此引起的损失及相应责任，由监理人自行承担。

（7）监理人须按委托人要求完成工程变更等所有结算过程中监理应完成的工作。如不按委托人要求及时参加上述工作，每次支付10000元违约金。

（8）监理单位先审核进度工程量，再报建设单位，如果建设单位发现两次错算工程量，建设单位有权解除合同。

（9）监理人员必须按照有关法规、合同、规范标准严格控制变更和现场签证。现场签证必须准确核实工程量，并且在签证监理栏内加注详细意见，否则一经发现没有详细工程量确认意见，每次扣减监理费10000元。

（10）经委托人核实，如投标人严重违反了本招标文件监理工作要求，委托人有权扣除监理费。

（12）监理必须对所有设备和材料入场检查核对，并做好相关记录。监理单位每周主持召开项目会议，并做好记录。监理单位先审核进度工程量，再报建设单位，如果建设单位发现两次错算工程量，建设单位有权解除合同。项目结束后需上交每周项目会议记录作为委托人归档资料。

（13）因监理人监理管理原因引起的设计变更导致项目投资增加的，委托人有权根据投资增加费用情况要求监理人支付不低于增加费用5%的违约金。

（14）如因监理人责任，工程质量（含工程实体、工程技术资料）有问题被责令返工的，监理人需按评估损失赔偿。工程竣工验收不合格的，被责令返工，除按评估损失赔偿外，扣除监理费的5%作为违约金责任。委托人在进行的日常质量检查中，发现现场存在质量隐患，监理人应督促相应专业单位限期完成改正而未监理不到位的，若同样问题被发现2次或累计类似问题被发现3次的，监理人按每次2000元承担违约金责任。

（15）承包人拖欠农民工工资，监理人未及时发现，或未发出书面指令，或者发出书面指令但未督促施工单位及时整改落实的，监理人按1万元/次向委托人支付违约金；如承包人拖欠农民工工资给委托人造成不良社会影响和损失的，委托人有权要求监理人承担一定的赔偿责任或连带赔偿责任。

（16）未尽事宜按监理合同、委托人印发的有关工程管理制度执行。

4.1.3 监理人因下列原因

1）在施工过程中，监理人发出错误指令。

2）监理人越权审批设计变更。

3）监理人未尽监理管理职责。

使本项目在投资、工期、质量、安全等方面给委托人造成损失的，委托人将要求监理人进行赔偿，具体约定为：

（1）因监理人责任造成质量事故，需要返工的，监理人应承担严重违约责任，同时，扣减该部分的监理报酬；情节严重的，委托人有权单方面解除合同，并有权要求监理人赔偿委托人由此遭受的经济损失。

（2）因监理人责任所导致工程（各分部、单位及整体工程）质量一次性验收不符合质量目标时，按相应工程占总工程的比例扣除监理人监理报酬，并有权要求监理人赔偿委托人由此遭受的经济损失。

4.1.5 当因监理人责任发生向委托人赔偿或支付违约金时，委托人可直接从监理费或履约保证金中抵扣，监理人对此不得有异议。

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 结算原则及支付

5.1结算原则

监理费结算价以施工招标前建设单位审定的预算中建安费（不含暂列金）作为计费基数，按照发改价格〔2007〕670号文《建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知》原则计算所得金额后，并乘以成交费率进行计取，其中工程专业调整系数1；复杂调整系数1.0；附加调整系数1.0。

5.2 支付要求

（1）支付申请

监理人需提供增值税专用发票，其税率参考现行适用的增值税税率，即工程监理类6%，如遇国家税率调整，则进行相应调整。

（2）支付条件：本合同所有合同款项由委托人公司相关部门通过其内部资金审批流程后直接拨付给乙方（监理人），甲方（委托人）协助乙方（监理人）办理支付合同款项手续。甲方（委托人）不承担因相关部门拒绝支付或迟延支付引起的违约赔偿责任。

5.3 支付酬金

支付酬金根据工程完成情况，按阶段、分期向有关部门申请拨付监理酬金，具体支付办法如下：

5.3.1款进度：根据工程完成情况，按月申请支付监理费，按每月完成工程进度比例的80%（减去委托人确认的监理费扣罚金额）支付。

5.3.2 结算：监理费用的结算在施工单位的结算完成后30日之内完成，监理人按项目结算程序报送结算资料，结算经审定后，委托人支付监理人至监理结算价的97%。监理服务结算款=中标金额-委托人确认的监理费扣罚金额。

5.3.3监理费余款：待本项目有关监理的资料移交至委托人查验归档，施工保修期满后付清监理结算价的剩余款项。

正常工作酬金的支付：

| 支付流程 | 支付时间 | 支付比例 | 支付金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 进度款 | 每月 | 根据工程完成情况，按月申请支付监理费，按每月完成工程进度比例的80%（减去委托人确认的监理费扣罚金额）支付 | / |
| 结算 | 施工单位的结算完成后30日之内 | 支付至监理结算价的97% | / |
| 最后付款 | 待本项目有关监理的资料移交委托人查验归档，施工保修期满后 | 支付至结算价的100% | / |

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：         /        。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：

正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交    /    进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第  （2）  种方式：

（1）提请   /   仲裁委员会进行仲裁。

（2）向  委托人所在地有管辖权的  人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后  /  天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后  /  天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为    /   %。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：         /         。

监理人申明的保密事项和期限：         /         。

第三方申明的保密事项和期限：         /         。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：

/                         。

9. 补充条款

/                   。

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：           /                   。

A-2 设计阶段：           /                   。

A-3 保修阶段：           /                   。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）： / 。

附录B  委托人派遣的人员、资料

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 |  |  |  |
| 2. 辅助工作人员 |  |  |  |
| 3. 其他人员 |  |  |  |

- B-2 委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 |  |  |  |
| 2. 工程勘察文件 |  |  |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 |  |  |  |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 |  |  |  |
| 5. 施工许可文件 |  |  |  |
| 6. 其他文件 |  |  |  |

廉政合同

工程项目名称：

工程项目地址： 珠海市

建设单位（甲方）：珠海汇华产业发展服务有限公司

监理单位（乙方）：*********有限公司

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设各方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为、保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设和市场活动的有关法律法规、相关政策以及廉政建设的各项规定；

（二）严格执行建设工程招标文件和合同文件，自觉按合同办事；

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（法律法规另有规定的执行相关规定），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理的规章制度；

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应当向其上级主管部门或纪检、监察、司法机关等举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方单位或个人支付的费用；

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便；

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动；

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与甲方项目有关的各种活动，不得以任何理由要求乙方和相关单位在工程建设活动中使用某种产品、材料和设备。

第三条 乙方的责任

应当与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是工程建设的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等；

（二）不准以任何理由为甲方单位或个人及相关单位报销应由对方支付的任何费用；

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便；

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动；

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一，二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。给乙方单位造成经济损失的，应予赔偿；

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一，三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。给甲方单位造成经济损失的，应予赔偿。

第五条  本责任书作为工程合同的附件，与工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条  本责任书有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格、保修期满为止。

第七条  本责任书一式陆份，甲乙双方各执叁份。

甲方单位：（公章）                  乙方单位：（公章）

珠海汇华产业发展服务有限公司        *******有限公司

法定代表人：                       法定代表人：

电话：                             电话：

日期：                             日期：